****

**Logboek**

**Project:**

**Klas: T2H Startdatum: 23-9-2022**

**Team: Master Devs Teamleden: Leannan, Shaner, Basel**

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 1 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*     1. *Als gebruiker wil ik de datum van vandaag zien met bezorgrtijd (huidige tijd + 1 uur), zodat ik weet hoe laat mijn bestelling wordt bezorgd.* 2. *Als gebruiker wil ik een welkom bericht zien, zodat ik weet of het ochtend, middag of avond is.* 3. *Als gebruiker wil ik de openingstijden zien met de huidige dag, zodat ik weet of ik vandaag kan bestellen.* | **Sprint - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*    *1 Realiseren van US1*  *2 Realiseren van US2*  *3 Realiseren van US3* |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat:   * Logboek (template, zie bijlage) inleveren via de Teams * Huiswerk PHP en database (Tonen aan docent) * 3 pagina’s van ZuZu     Wanneer:    09-09-2022 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*          *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **23-9-2022** | Sprint nr.  **3** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  We hebben alle opdrachten van PHP en Database af, ook hebben we een beetje aan onze webpagina’s gewerkt. | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden: We hebben bijna alle opdrachten afgerond, het lukte allen niet om de user story’s te maken in onze websites.  Oplossing: Meer tijd er aan besteden. | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel: Het werd in de laatste weken lastig om afspraken te maken buiten school om aan te werken aan Zuzu en de testcases in JosF.  Oplossing: Harder werken in de project lessen. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum: | Sprint nr. |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum: | Sprint nr. |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  We hebben geleerd in PHP hoe we validatie kunnen maken voor onze formulieren in de Zuzu websites. Ook hebben we geleerd in de Database les hoe we relaties kunnen maken tussen die ERD’s. | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  We hebben nog moeite in hoofdstuk 6 van PHP, dat gaat over cookies en Sessies. | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  *Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint*  Meer oefenen aan de hoofdstuk en meer uitleg vragen aan de docent. | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum: | Sprint nr. |
| **Wat ging allemaal goed?**  We hebben de Stand-up in de les gemaakt, de scrumboard bewerkt, en we hebben samen een paar opdrachten afgerond. | | |
| **Wat kan beter?**  Omdat we bij de vorige lessen moe waren, hebben we te veel gekletst terwijl we aan de opdracht moesten werken, dus onze productiviteit was ook minder. En dat willen we verbeteren voor de volgende sprint.  Ook willen we voor de volgende sprint betere planningen maken om de taken te verdelen. | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  *Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint*  Proberen om harder bezig te zijn in de projectlessen zodat we op tijd alle opdrachten af kunnen ronden. | | |